附件：

“云上妇幼”项目监理服务具体要求

- 项目概述

为有效推进我省“云上妇幼”项目的建设，建立覆盖省内各级危重孕产妇和新生儿救治中心、各级妇幼保健机构和助产机构的”云上妇幼“远程医疗信息系统；充分利用“云上妇幼”平台及其APP软件，广泛开展远程教员、远程会诊、远程培训，促进妇幼健康优质医疗资源下沉基础；现准备开展该建设项目的监理服务采购工作。

- 项目预算金额

10万元

三、监理工作的基本要求

现场监理对项目进行全过程监理，在质量控制、投资控制、进度控制、信息管理、合同管理等几个方面对监理工程采取必要和完善的监督、控制和管理措施，保证监理工程能够按时、按质、按量竣工，

及时提出合理化意见和建议。

在建设方授权范围内行使监理职责，执行项目监理的规章制度，审查项目承建方实施过程的规范性，协助建设方监督、评价和考核项目承建方的工作，包括但不限于对建设项目现场的配合协调、方案、质量、造价、建设期、付款、网络安全等进行管理，配合建设方进行相关实施工作；办理建设项目软件功能验收、整体验收的各项手续；配合建设方进行结算审计工作、档案资料的收集、移交。

四、监理依据：

1、《建设工程质量管理条例》国务院令（第 279 号）；

2、《建设工程安全生产管理条例》国务院令（第 393 号）；

3、《建设工程监理规范》GB50319-2013；

4、《信息化工程监理规范》GB/T19668.1-2005；

5、《通信建设工程价款结算暂行办法》信部规（2005）418 号；

6、《邮电建设工程项目档案资料管理办法》；

7、 其他有关信息工程监理的政策、法规等文件；

8、 有关本项目的所有招投标文件、中标通知书、供应商的响应文件、技术方案、详细设计方案、建设方和承建方签订的合同等。

五、监理工作原则

遵照国家相关规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。工程监理应做到：

1、执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责；

2、不得收受被监理单位的任何礼金；

3、不得泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项；

4、遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等；

5、坚持公正、公平、公开、独立地处理有关项目各方的争议；

6、坚持科学的态度和实事求是的原则；

7、在坚持按监理合同的规定向建设方提供技术服务的同时，帮助被监理者完成所担负的建设任务。

六、监理工作范围

监理方接受建设方的委托，依据合同及技术协议进行项目监督与管理，派驻专业监理工程师进驻工程现场对建设项目的全过程进行项目监理，包括但不限于实施、测试、验收资料移交阶段的监理工作。凭着高度的责任心和丰富的专业技术经验，根据国家的有关法规、技术规范和标准以及建设方与承建方签订的合同，对建设项目实施有重点的、全面的、精线条的监理。同时帮助建设方掌握工程进度，按期分段对工程验收，保证工程按期、高质量地完成。

本项目要求投标供应商负责的项目监理服务的范围包括但不限于以下内容：

1、理解项目建设需求，并协助建设方进行项目工程前期咨询设计；

2、为本项目工程组织单位和建设方提供技术及造价咨询支持；

3、对项目的系统软件及网络系统集成等工作进行监理；

4、监理方须向建设方提供项目建设的技术方案咨询，协助建设方进行审核有关项目合同、协议；

5、监理方须按要求进行工程质量、工程进度和工程投资等的控制，协助建设方进行测试和验收；

6、监理方应对系统调试、运行中发生的问题，确定责任，及时督促责任单位处理解决；

7、监理方应对项目合同和工程相关文档进行管理，须按时提供完整的监理文档；

8、监理方在整个工程完工验收后，须协助建设方完成项目审计工作。

9、监理方负责完成项目相关的安全检测、质量及标准化评测，配合第三方检测机构完成等保测评、保密测评等工作。

六、监理工作内容

- 项目准备阶段

1、协助建设方单位明确项目需求，确定项目建设目标，从整体项目的角度出发，对项目质量、进度、投资、安全、合同进行全过程和全方位的监督和管控，确保达成项目目标，提出合理化建议和意见；

2、在技术上、经济上、性能上和风险上进行分析和评估，为建设方提供建议；

3、分析建设方与承建方签订合同；审核承建方的施工设计方案、技术方案、施工组织设计、培训计划、施工进度计划以及风险管理等相关文档；

4、对建设方的需求、设计方案进行复核，检查其是否按照专家或建设方意见修改，协助建设方、承建方消除设计文档在进入项目实施前可预见的缺陷。

5、对承建方的实施工作准备情况进行监督、审核；

6、审核承建方的项目人员组成，对承建方项目核心人员进行评估；

7、提供并完善软件项目管理规范和项目管理各阶段的表格文档、审批流程。

（二）项目实施阶段

1、审查和确认承建方的项目开发实施计划；

2、审查并确认承建方的设备采购及到货计划；

3、对项目开发的需求分析、概要设计、详细设计、编码测试、应用测试阶段的质量控制；

4、核实项目开发进度、对系统权限、数据字典进行核查；

5、审查并确认承建方的工程质量保证计划及质量控制体系；

6、组织召开项目协调会，进行项目中的沟通和协调工作；

7、审核承建方的开发质量记录、配置变更记录及阶段性测试文档；

8、跟踪项目的全过程建设，进行工程质量和进度的控制。

（三）项目测试及试运行阶段

1、根据用户需求对软件功能、性能进行测评，并出具软件测评报告；

2、审核确认承建方的培训计划、监督承建方实施培训计划、评估培训效果；

3、监督和记录系统的调试、试运行、培训、推广情况；

4、监督承建方进行试运行期每个监控点的检测或测试及整个系统的检测或测试，做出详细的检查或测试报告；

5、试运行期间对每个监控点及系统出现的质量问题应责成有关单位解决，解决问题后，进行二次监测或测试；

6、收集整理用户反映的问题，并督促有关单位解决。

（四）项目验收阶段

- 审核承建方提交的验收计划、方案及项目文档，明确验收目标、

各方责任、验收内容、验收标准、验收方式和验收结果等内容；审核后签署意见；

2、监理机构应协助建设方对初验中发现的质量问题进行评估，并确定整改要求和验收方式，以监理通知单告知承建方；必要时组织重验；

3、协助建设方组织项目验收工作，委托相关检测机构对项目进行检测，并提交项目验收报告。

- 项目质保期阶段

- 定期对项目进行回访、协助解决技术问题；

- 检查承建方质保期履约情况，监督执行；

- 记录系统运行过程中出现的问题，要求承建方提交问题解决报告，并进行评估。

- 项目进度控制

1、协助进行项目建设周期总进度目标的分析、论证；

2、审查各子项目的进度计划，并监督计划的执行；

3、编制项目实施各阶段、各年、季、月度的进度监理计划，并控制其执行，必要时调整进度计划；

4、审核承建方和材料设备供货方提出的进度计划/供货计划，检查、督促和控制其执行；

5、发现项目未能按计划进行时，要求项目承建方调整或修改计划，采取必要措施加快开发进度，以使实际项目进度符合合同的要求；

6、在项目实施过程中，每月进行计划值与实际值的比较，每月、季、年度提交各种进度控制监理报告和报表。

- 项目投资控制

投资控制目标：严格按照监理规范要求进行投资控制，工程投资应控制在建设方与承建方所签订的工程合同价款之内。

1、动态管理、跟踪项目费用，进行费用控制和分析；

2、审查项目进度款申报；

3、严格控制和审查软件需求变更，核算成本和变化量，报建设方审批；

4、审核承建单位的工程量清单和工程竣工结算。

（八）合同管理

1、协助建设方确定项目实施的合同结构；

2、协助建设方起草与项目有关的各类合同（包括设计合同、集成合同、开发合同、施工合同、材料和设备定货与安装调试合同等）；

3、参与各类合同谈判；

4、监督检查承建方履行合同；

5、各类合同的跟踪管理（检查各方执行情况，提交合同管理报表与报告）；

6、协助建设方处理各子项目实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题；

7、合同整理与归档。

（九）变更与例外管理

针对各种变更、例外，进行管理并提供处理意见和建议，包括但不限于承建方项目组人员、项目经理等人员变更；承建方提交的文档变更；承建方提供的软件代码、软件配置、需求等变更；合同变更、进度变更、系统需求或设计变更等。

（十）项目文档管理

- 对项目各阶段所有有关文档进行管理，包括纸质版及电子版；并进行分类管理和存档管理。

- 在项目实施过程中作好软件项目监理日记及软件项目大事记。

3、作好项目协调会、专题研讨会、项目阶段及最终验收会等相关

的会议纪要工作，并监督会议有关事项的执行。

4、应对项目中各方提出保密要求的信息实施保密，在本合同期内及合同终止后，未征得建设方同意，不得泄露与本建设项目有关的资料。

（十一）组织协调

1、确定各单位之间的工作范围和职责，监督各方履行职责，协调好项目各方之间的工作关系。

2、协调、解决项目实施过程中的各种分歧、冲突以及矛盾，推动项目实施过程中问题的解决。

- （十二）项目会议制度

为保证监理工作的开展和实施协调，监理方需组织必要的会议来保证：

1、项目协调会；

2、项目周例会；

3、项目专题研讨会；

4、项目问题通报会；

5、项目阶段及最终验收会；

6、项目专家论证评审会；

7、项目阶段工作总结会。

（十三）知识产权管理

负责项目建设施工过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权单位使用。

（十四）信息安全管理

1.督促承建方建立完善的信息安全管理制度，数据备份制度；

2.组织信息安全事故的调查与处理；

3.建立信息化工程监理的信息安全管理工作目标和管理流程。

七、其他商务要求

- 服务期限

合同签订生效之日起，至“云上妇幼”项目通过履约验收、上级有关部门绩效考核评价及办理完相关交接手续为止。

- 服务地点

甲方指定地点

- 付款方式

签订合同后15个工作日内支付监理合同总价款的 30%；本项目通过履约验收与上级有关部门绩效考核评价后，15个工作日内支付监理合同剩余尾款。

- 人员配置要求：

- 监理人员构成包括：总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、监理员和其他人员，不得少于 1 人常驻建设方指定现场。总监理工程师须具有高级专业技术职称，5年以上信息系统监理工作经验；驻场监理工程师须具有信息系统监理工程师资格，3年以上信息系统监理工作经验；

- 监理方必须保证人员组织的稳定性，不经甲方允许不得更换项目监理工程师和项目直接负责人；

- 监理方人员工作时间与甲方一致，若节假日需加班应听从建设方安排，且甲方不支付加班费。

（五）质保服务要求

1、本项目终验后一年内，监理方仍须随时响应甲方服务请求，可电话实时响应或 4 小时内到达现场进行技术服务支持（提供承诺书）；

2、本项目终验之后，需要配合甲方开展项目审计、项目关键内容讨论等工作（提供承诺书）；

八、评分标准

综合评分表

| 序号 | 评分项目/比重 |  | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评议 |  | 30分 | 经专家评审的最低有效投标报价作为评标基准价,供应商投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100。 |  |
| 3 | 技术团队能力30 % | 总监理工程师10% | 10分 | 拟派总监理工程师具备： 1.信息系统监理师资格证书得 2 分； 2.具有国家计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试高级资格，系统架构设计师、信息系统项目管理师、网络规划设计师、系统分析师、系统分析与管理师资格的，每个证书加2分，最多加6分。 3、担任过3个以上信息化项目总监理工程师，得2分，否则不得分。 注：须提供相关佐证材料及近三个月在投标单位的在职证明（如社保缴纳证明、纳税证明、工资证明等）复印件，并加盖供应商鲜章。 | 须提供相关证书复印件并加盖供应商公章。 |
|  |  | 总监代表 10% | 10分 | 拟派总监代表具备： 1.信息系统监理师资格证书得 2 分； 2. 具有国家计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试高级资格证书每个加2分；中级资格证书每个加1分，本项最多6分。 3、担任过3个以上信息化项目建设总监理代表工作，得2分，否则不得分 注：须提供相关相关佐证材料及近三个月在投标单位的在职证明（如社保缴纳证明、纳税证明、工资证明等）复印件，并加盖供应商鲜章。 | 须提供相关证书复印件并加盖供应商公章。 |
|  |  | 驻场监理工程师 10% | 10 分 | 拟派专业监理工程师具备： 1.信息系统监理师资格证书得 4 分； 2. 具有国家计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试高级资格证书每个加2分；中级资格证书每个加1分，本项最多3分。 3、承担过3个以上信息化项目监理工程工作，得3分，否则不得分 注：须提供相关佐证材料及近三个月在投标单位的在职证明（如社保缴纳证明、纳税证明、工资证明等）复印件，并加盖供应商鲜章。 | 须提供相关证书复印件并加盖供应商公章。 |
| 4 | 监理方案 30% |  | 30分 | 1.能够对本项目各系统、各阶段进行有效的分析、归纳，并分阶段提出合理的监理措施，特别是对本项目的①质量、②投资、③进度、④变更、⑤信息安全、⑥合同等方面的控制和管理具备有效可行措施。由专家综合对比评分，方案包括以上内容，完全满足项目需求的得 40 分； 2.每缺失一项方案描述扣 5 分，扣完为止； 3.每有一项内容存在不足或内容不符合项目实际需求扣 3 分， 扣完为止。 |  |
| 5 | 项目案例10% |  | 10分 | 供应商提供3个2019年1月1日以来独立承担过的信息化监理的项目，得6分；每增加一个业绩加 1分，最多加4分。 | 须提供合同复印件并加盖供应商公章。 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。